苏舜北汽4S店项目

招 标 文 件

招标人：江苏苏舜汽车电子商务有限公司

时间：2023年4月

目  录

第一章 投标资料表…………………………3

第二章 投标人须知…………………………4

一、招标说明………………………………………4

二、招标文件………………………………………5

三、招标文件的编制………………………………5

四、投标文件的递交………………………………7

五、开标及评标……………………………………8

六、保密 …………………………………………10

七、授标及签约 …………………………………10

第三章  合同条款……………………………………12

第一部分 合同协议书……………………………12

第二部分 专用合同条款…………………………15

第四章 投标文件格式 ……………………38

第一章 投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 工程名称：苏舜北汽4S店项目 |
| 1.2 | 工程量清单: 详见工程量清单 |
| 1.3 | 地点: 江苏省南京市雨花台区雨花国际汽贸园雨盛路6号 |
| 1.4 | 投标人资格要求:见第二章 |
| 1.5 | 招标范围: 苏舜北汽4S店项目的装饰改造、水电、幕墙改造等，具体详见工程量清单，各区域施工前需与发包人确认，设计图纸仅供参考。 |
| 1.6 | 投标文件提交份数:正本1份副本1份。 |
| 1.7 | 招标公示时间：2024年4月 26日14时 00分-2023年5月 6日14时 00分 投标截止时间: 2023年5月6日14 时 00分 投标文件送达地点：江苏省南京市恒山路136号苏垦大厦6楼631室 开标时间: 2023年5月 6日14时00分（投标人无需到场） 开标地点：江苏省南京市恒山路136号苏垦大厦6楼会议室 |
| 1.8 | 投标单位在招标公告规定时间和地点领取招标文件，并要求投标人对文件有澄清的问题以书面形式在领取招标文件后 一日内向招标人以书面形式提出，招标人将在二日内给予答复。 领取答疑的地点：江苏省南京市恒山路136号苏垦大厦6楼631室 |
| 1.9 | 投标文件采用的语言:中文 投标报价计价:人民币 |
| 1.10 | 工期总日历天数：30天； |
| 1.11 | 投标有效期为投标截止日后 50 个日历天内。 |
| 1.12 | 评标办法：综合评分。 |
| 1.13 | 最高限价：本工程设最高限价为 86 万元，超过最高限价的投标作为招标人不可接受的条件，作为废标处理。 |
| 1.14 | 联系人：魏倩倩 电 话：025-84843396 |

第二章 投标人须知

一、招标说明

1.招标人及合格的投标人

1.1本项目招标人：江苏苏舜汽车电子商务有限公司。

1.2合格的投标人：

1.2.1投标申请人必须是独立的法人实体，具有年检合格的营业执照，拟派施工项目负责人与投标人签订的劳动用工合同以及投标人为其连续缴纳超过6个月的缴纳的养老保险、医疗保险证明材料（注：提供证明材料，且能显示交纳单位的名称、人员的姓名、日期等（复印件加盖公章）。

1.2.2投标人资质要求：

1．申请人资质等级及范围：具有建设主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的独立法人，同时具有有效期内的安全生产许可证、信用手册。

2．项目经理资质类别和等级：注册建造师证建筑工程二级(含)以上。

1.2.3资格条件中需提供的主要材料：

（1）投标申请人必须是独立的法人实体，具有年检合格的营业执照，拟派施工项目负责人与投标人签订的劳动用工合同以及投标人为其连续缴纳最近6个月的缴纳的养老保险、医疗保险证明材料（注：提供证明材料，且能显示交纳单位的名称、人员的姓名、日期等（复印件加盖公章）;

（2）企业2020年1月1日以来承担过单个标段合同额100万元以上的装饰工程（提供合同复印件加盖公章）;

（3）投标申请人未处于被责令停业，投标资格未被取消或者财产未被接管、冻结、破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量，安全生产事故等问题（提供承诺书原件）。

1.2.4.有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标：

（一）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（二）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的;

1.2.5本次招标不接受联合体投标。

注：请将上述材料按要求按顺序装订在投标文件“格式8”中，且须提供相应原件备查。

2.费用

2.1投标人应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

3.招标文件构成

3.1 招标文件共四章，内容如下：

第一章 投标人须知

第二章 招标内容及要求

第三章 合同条款

第四章 投标文件格式

3.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.3投标人应仔细核查招标文件（如技术资料、清单、图纸等）内容是否有遗漏，如有应及时向招标代理索取，否则后果自负。

4.招标文件的澄清

4.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按相关规定的时间以书面形式通知招标人。逾期的澄清要求将不被接受。（提问格式附后）

5.招标文件的修改

5.1 为使投标人准备投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定是否延长递交投标文件截止时间。

5.2 在递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）15天以前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5.3 招标文件的修改将以书面形式在递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）15天前通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认已收到上述通知，但是投标人的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标文件的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

7.投标文件构成（见第三章投标文件格式，按序装订）

7.1商务标

（1）投标书

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书

（4）投标报价表

（5）商务条款与技术条款偏离表

（6）质量、服务承诺书

（7）承诺书

（8）辅助资料表

（9）合格投标人资格证明文件（请按1.2条顺序装订）

（10）其它投标附件：

企业法人营业执照（副本）、资质证书、业绩、资信等级证书复印件等投标人相关证明材料。

7.2技术标

（1）设计方案优化及合理化建议

（2）施工组织设计：投标人的施工组织架构与人员部署、进度计划方案，以及质量保证体系及措施；保证工期措施、保证安全措施、工程进度计划表等合理性方面。

注：投标单位应充分理解招标文件中的全部内容，投标文件一经提出即表明投标单位已经充分理解，完全确认招标文件的全部内容。投标单位确认的投标文件具有法律效力，与招标单位任何人的口头协议不能影响投标文件的任何条款和内容。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

8.投标文件的式样和签署

8.1 投标文件一式2 份，其中，正本 1份，副本1份。投标文件用中文编写，建议A4纸胶装（图纸除外）。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本不符，以正本为准。

8.2 投标文件需由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。投标文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，投标文件将被拒绝。

8.3 如投标人对招标文件个别内容不能接受，应在投标文件中另做声明，否则将视为投标人接受招标文件全部内容。

8.4 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

8.6 投标人在整个项目过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。

9.报价

9.1 报价：人民币，元，单价。

9.2投标报价，应包括：

9.2.1，以招标人营业场所预警接入项目作为模拟采购报价依据。交付买方使用约定免费质保期两年。

9.2.2投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则视为让利（有重大缺项、漏项评委会讨论作废标处理的除外）。

9.2.3投标人应根据自身实际情况进行自主报价，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。

9.2.4本次报价招标人提供所需设备集采目录，目录之外的设备采购选择请注明并说明选择的原因。

9.2.5投标单位对招标文件要求的设备材料进行报价，投标报价时设备数量必须按照招标清单中的数量，不得增减，投标总价包括所有设备材料产品的成本、包装、运输、安装、调试、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，招标单位不接受任何选择价。

9.2.6投标单位应按照招标单位提供的技术资料及招标文件规定的格式填报，投标人所投产品须满足或优于招标文件要求。

10.投标保证金

无

11.投标文件有效期

11.1投标人递交的投标文件应在规定的递交投标文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的投标文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第10条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、投标文件的递交

12.投标文件的密封和标记

12.1 投标人应密封提交开标一览表（附后）两份，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标文件正本和副本、“开标一览表”分开密封，封袋封口处加盖投标人公章且在封袋上标明“正本”、“副本” “开标一览表”字样。

12.2封袋上均应：

1）注明“招标文件”中指明的项目名称、编号和“年月日时间”之前不得启封的字样，并填入“招标文件”规定的日期和时间。

12.3封袋应写明投标人名称和地址，以便若其投标文件被宣布为“迟到”投标文件时，能原封退回。

12.4 如果封袋未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，招标人对误投或过早启封概不负责。

12.5 投标人须由其合法的授权人在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达递交地点。投标人须承担因未送达及签字所造成的一切责任。

13.递交投标文件截止时间

13.1招标人收到投标文件的时间不迟于前附表规定的递交投标文件截止时间。

13.2招标人可以按本须知第5条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长递交投标文件截止时间。在此情况下，招标人和投标人受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.迟交的投标文件

14.1招标人将拒绝并原封退回在规定的递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

15.投标文件的修改与撤回

15.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前，收到投标人发出的修改或撤回的书面通知。

15.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

15.3在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

15.4从递交投标文件截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标及评标

16.开标

16.l招标人按第一章“投标人须知”前附表规定的时间和地点开标，。

16.2 投标人无需到场。

16.3开标时，招标人、监督人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

16.4若投标文件未密封，或逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

17.评标人

17.l评标人由招标人自行确定，人数为5人。

18.投标文件的初审

18.1 评标人将初步审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审才能进入详细评审。

18.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝。

18.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

18.4评标人还将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位。评标人决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.5 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标文件。如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝：

1）投标人在投标文件中提供的货物及/或服务不能实质性满足招标文件要求的；

2）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

3）投标文件未盖投标人公章、无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

4）投标文件有效期不足的；

5）投标文件载明的招标项目完成期限及质保期不满足招标文件规定的；

6）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

7）投标报价超过招标文件规定的最高限价或改变了招标文件规定的暂定价格的；

8）改变了招标文件提供的工程量清单名称及数量的；

9）投标文件附有招标人不能接受的条件；

10）投标文件中提供虚假或失实资料的；

11）评标人认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

18.6招标人保留对通过初审的投标人进行进一步审查的权利。招标人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的投标人提交有关资质证明文件的原件，如发现投标人提供的投标文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该投标人的资格。

19.投标文件的澄清

19.1在评标期间，评标人有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标人通知的时间和地点接受询标。

19.2评标人认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人法人代表或授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

19.3并非每个投标人都将被询标。

19.4 接到评标人澄清要求的投标人如未按第19条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

20. 评标及定标

20.1评标人将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2本项目采用综合评估法，由评标人对各有效投标文件的报价、技术、施工组织计划进行评审和比较，采用百分制评估，取所有评委的算术平均值作为投标人最终得分，并根据得分高低排1-5名，并推荐中标候选人。

20.4评分标准：满分100分

| 评审项目 |  | 评分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （60分） |  | 若满足招标文件要求的各有效投标人≥7家，去掉最高价和最低价，剩余有效投标报价的平均报价作为评审基准价；若满足招标文件要求的各有效投标人＜7家，则有效投标报价的平均报价作为评审基准价；投标人的报价较评审基准价，每高1%扣1分，每低1%，扣减0.5分。不足1%部分按插值法计算扣分，得分保留小数点后2位。 |  |
| 商务分（20分） | 公司信誉（12分） | 投标人需提供南京市建委信用评定分值截图加盖公章，折算值=评定分/100*4。满分4分。 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机 构颁发的在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认 证证书、职业健康安全管理体系认证证书的(三个体系的覆盖范 围均需包括建筑装修装饰工程)每个得2分，最高得6分)(提 供相关证书复印件加盖公章) 投标人获得有效期内的企业信用等级3A证书的得2分，其余不得分。(提供相关证书复印件加盖公章) |  |
|  | 项目案例（8分） | 企业2020年1月1日以来承担过单个标段合同额100万元以上的装饰工程，1个的2分，最高得8分。（须提供合同及竣工验收证明或完工证明材料复印件加盖公章，两者缺一不可。工程造价、时间以合同为准，如提供的材料不能反映出相关数据和内容，则视为未提供） |  |
| 技术分 （20分） | 方案的可操作性、合理性（4分） | 优4分,良3分，中2分，差1分，无0分。 |  |
|  | 安全文明施工及环境保护措施（4分） | 优4分,良3分，中2分，差1分，无0分。 |  |
|  | 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验（4分） | 优4分,良3分，中2分，差1分，无0分。 |  |
|  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（4分） | 优4分,良3分，中2分，差1分，无0分。 |  |
|  | 售后服务承诺 （4分） | 由评委根据投标人提交的售后服务承诺资料打分：投标人对于整个项目的免费保修期限、保修期内服务承诺、免费保修期外服务方案、其它服务承诺等。 优良4分；较好3分；一般1分。 |  |

六、保密

21.与招标人的接触

21.1 除本须知第19条规定外，递交投标文件后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

21.2 投标人试图对评标人的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

七、授标及签约

22.最终审查

22.1评标人将根据投标人综合评估结果，按综合得分排序向招标人推荐本项目的中标候选人。

22.2招标人将按综合评估排序审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

22.3签订合同的决定将考虑投标人的财务、技术、实施和售后服务支持能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标人认为必要的、合适的资料。

22.4如果审查通过，招标人将与该投标人签订合同；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标文件，并对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22.5评标人在评标结束后，根据有关法律法规规定，排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标人提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

23.招标人拒绝任何或所有投标的权利

23.l招标人保留在授标之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向投标人解释原因的义务。

24.招标人在授标时变更采购货物数量的权利

24.l招标人在授标时有权对第三章“招标内容及要求”中所达货物在适当幅度内变更其数量。

25.中标通知

25.l中标人确定后，招标人（或招标代理）向中标人发出书面中标通知书。

26.签订合同

26.l中标投标人应按规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按投标文件有效期内撤回投标文件处理，其保证金将被没收。

26.2中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

27.履约保证金

27.1为保证合同的顺利执行，在合同签定同时中标人须按买方要求提供合同总价 10% 的履约保证金，在完成工程量50%时无息退还。但如果合同中订有相应的保证合同执行的条款，原则上二者不同时使用。

第三章  合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏苏舜汽车电子商务有限公司

承包人（全称）：                          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就苏舜北汽4S店项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称苏舜北汽4S店项目

2.工程地点：南京市雨花台区雨花国际汽贸园雨盛路6号

3.工程立项批准文号：               。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：苏舜北汽4S店项目的装饰改造、水电、幕墙改造等

6.工程承包范围：清单范围内的工程，部分区域施工前需与发包人确认。

二、合同工期

计划开工日期：  2023 年 月  日。

计划竣工日期：  2023 年 月  日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家验收标准、通用条款及专用条款。

四、签约合同价与合同价格形式

1.暂定合同价为：

人民币（大写）             (¥            元)；

- 本合同为固定单价合同，在结算时税率以施工单位开具的发票票面税率计入结算价款，合同税率暂按9%计入合同价款。工程竣工验收后，承包方应及时报送决算审计资料，经决算审计后确定最终结算价款。

3. 结算核减率（核减额/送审造价）超出5%，审计费由施工单位支付。

4. 承包人自本合同约定工程竣工验收合格之日起1个月必须完成工程决算，由于承包人原因未在上述时间内完成决算的，审计费由施工单位支付。

5.承包人工程款收款信息：

户  名：

帐  号：

开户行：

承包人确认发包人将应付款项汇入上述收款帐号后即视为已履行本合同项下付款义务，如由此产生纠纷与发包方无关。在未结清本合同项下的工程款前，收款帐号不得变更。

五、项目经理

承包人项目经理：       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）参选函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招参选形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与中华人民共和国住房和城乡建设部及中华人民共和国国家工商行政管理总局于2017年9月22日发布的“《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）”中“通用合同条款”中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在             签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方加盖公章生效。

十二、合同份数

本合同一式叁份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执贰份。

发包人：(公章)                          承包人：(公章)

签定日期：                             签定日期：

第二部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括但不限于：(1)本合同协议书；（2）比选文件参选须知及比选文件修改澄清(含答疑)；(3)明确双方权利、义务的纪要、协议；（4）中标通知书；（5）参选书及其附件； (6)本合同专用条款； （7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件、技术要求； (9)施工图纸；（10）工程量清单及其总说明；（11）工程报价单或预算书。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件包括但不限于：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等国家、部委相关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方及现行的有关规范、标准。

发包人提供标准、规范。国内没有相应标准、规范时的约定： 按通用条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为(1)本合同协议书；（2）比选文件参选须知及比选文件修改澄清(含答疑)；(3)明确双方权利、义务的纪要、协议；（4）中标通知书；（5）参选书及其附件； (6)本合同专用条款； （7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件、技术要求； (9)施工图纸；（10）工程量清单及其总说明；（11）工程报价单或预算书。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前一周；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供壹套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸的内容或挪作他用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在10天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： ；

身份证号：   ；

职    务：；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①确认承包人提出的顺延工期的签证；②对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；③设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；④工程竣工验收报告的确认；⑤处理和协调外部施工条件；⑥代表发包人行使本合同约定的其它权力和义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸（含电子档）、决算报告、竣工报告。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：施工方承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工结束后一周内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、电子档。

（6）承包人应履行的其他义务：本工程参选的项目经理和主要技术管理人员承包人不得单方面更换;若出现更换情况发包人有权终止合同并责令承包人退场,并按500元/天索赔(从进场之日至退场之日)。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按本施工合同约定进行该项目的施工组织与管理；对工程施工进度、质量、安全等全面负责，履行承包人职责。开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场需征得发包人的负责人同意，否则发包人将对承包人处以500元/天的罚款，每月发生5次每周少于5日或每天少于8小时的情况或累计发生10次的，发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责和加强施工现场的安全保卫工作，负责施工人员的治安、教育和管理工作并承担相应费用，禁止外单位施工车辆、人员出入工地，负责发包人供应材料的保管。

3.3.2需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：在开工前或施工中由承包人按照政府部门的规定办理各项手续，费用由承包人在报价中综合考虑。因承包人造成的罚款的也由承包人承担。所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行解决。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前由承包方负责成品保护工作，直至竣工交接，相关费用考虑在参选报价中。竣工交付后由发包人负责。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：现场施工采取相应的保护措施，如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失或人身损失的，相关责任及费用由承包人承担。

施工场地清洁卫生的要求：按文件和标化现场管理要求执行。

4.4 商定或确定承包人应做的其它工作：

1．遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

2．竣工后将临时设施拆除、建筑垃圾清运出场后经发包人验收合格，否则发生的一切费用从工程款总扣回。

3．承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权终止施工合同，产生的一切后果由承包人自行承担。

4．承包人应配合协调处理扰民与民扰问题。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。

5．承包人施工时对主体结构开孔、洞后由承包人负责补孔、洞并达到验收标准，此项费用应含在参选报价中，结算时不因开孔、洞大小及数量的变化而另增加费用。

6. 所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行解决。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）以及行业的各项规定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2双方约定中间验收部位按照国家以及行业现行文件和相关规范执行，此外发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收，中间部位验收时，承包人须提前一天通知发包人、监理等有关各方，否则，未验收而又继续执行下一道工序施工的，承包人必须返工，由此造成的一切经济损失由承包人自行承担。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/ .

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人收到中标通知书后五天内做出详细的施工组织方案，报发包人及监理总监审批，施工组织方案应包括现场平面布置、机械设备、人员和材料进场计划等。承包人不按时送审符合要求的施工组织方案，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照现实情况要求承包人支付5000元/天的违约金，责任由承包人承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、正式开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起20天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、正式开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后28天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期不予顺延，每逾期一天罚款千分之一。逾期超过20天，发包人有权单方面解除本合同，由此造成的所有损失由承包人承担  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程造价的20%，如因承包人原因造成造成工期延误的违约金超过上限，发包人有权解除合同，承包人并赔偿发包人损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） / ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备的保管费用含在固定单价中，发包人供应的材料设备的保管费用含在参选报价中，发包人不另行支付，承包人承担所供应设备的保管费用  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

①施工中，根据发包人具体指令制作，样品不得另行收取费用。

②承包人在采购材料、设备前须提供与施工图纸及发包人要求的规格相符的样品至少 1 份，样品应在订购制造此样品材料的7 日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被工程师或发包人核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签并附有相应的说明书（性能介绍、出厂报告、合格证明）及在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让工程师或发包人写上意见及盖用核准章。

③如样品有不同的款式及颜色时，承包人应提供足够多的样品以供选择。样品审核通过后承包人应严格按照样品采购与施工，禁止使用其他种类的样品，除非发包人在需求上有所改变，承包人需再依上法报交样品审核，有关经费由承包人负担。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。

④所有样品均为发包人所有，被发包人核准通过的样品应由监理方、发包人和承包人共同予以封存成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给监理人，以保存样品以便施工中对照。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同总价中，该报价包括搭建、拆除外运等费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自行考虑，费用由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：承包人自行考虑，费用由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行考虑，费用由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担检测费用。

9.5 承包人根据已有施工经验，对项目施工图不合理之处（如有）提出合理化建议，并保证项目通过相关部门验收。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.1.1发包人提出的设计变更，以设计单位和发包人的书面文件为准。

10.1.2承包人提出的变更设计，必须征得发包人、监理单位确认同意后方可实施；

10.1.3承包人提出的合理化建议等涉及设计变更或补充的，应征得监理人、发包人共同确认的书面同意后方可实施；

10.1.4未经发包人确认的变更、签证及调整不作为施工、结算的依据。如承包人根据未经共同确认的变更、调整施工，由此造成的相关费用及损失由承包人自行承担。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施费按综合单价进行调整，总价措施费不予调整。

（2）因非承包人原因的工程变更，造成增加的工程量清单项目以下列方式确定其综合单价：

①合同中已有适用新增项目的单价，按合同中已有的价格；

②合同中只有类似新增项目的单价，可以参照类似价格进行组价；

③合同中没有适用或类似新增项目的单价，由承包人提出。其相应综合单价按本比选文件比选控制价的计价方法编制变更工程的价格（此价格应按比选时建设工程比选价调整系数进行调整）并进行下浮，[下浮率计算方法为承包人参选报价（不含比选人暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费及税金等不可竞争费用）相对于比选控制价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费及税金等不可竞争费用）的下浮比率；④如变更等原因造成工程量增加，且该清单项目参选单位超过比选控制价单价，则结算时，增加部分的工程量按本条款③点方法进行结算调增。

（3）承包人对在竣工结算之前发包人确认的签证变更价款有异议的，可以在竣工结算时提出，而不得在竣工结算之前以此为理由拒绝实施或拖延实施变更工程。

（4）变更及签证部分增加的价款待审计结算后按审计结算价支付，任何未经发包人确认的变更，均不作为施工和结算的依据。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须比选的暂估价项目

对于依法必须比选的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定，对于依法必须比选的暂估价项目，由发包人和承包人共同比选确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在比选工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价比选方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须比选的暂估价项目

对于不属于依法必须比选的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  详见招标清单  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  双方另行协商  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 承包人应充分考虑参选至开工期间及施工期间除本合同有特别说明外的一切风险。由承包人供应的材料，其价格在结算时均不再调整，如有前后不统一之处，以此为准 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围： a苏建函价（2018）761号；b 材料费、机械费结算不予调整，措施费不予调整；c 合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；d 一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险。风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定， 完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2）工程设计变更或具有完备手续的现场工程签证，价款调整按照以下方法处理：①合同中已有适用的固定单价，按合同中已有的固定单价结算；②合同中有类似单价的，按类似单价结算；③参选文件中没有适用或类似的综合单价的，按控制价计价办法计算，并乘以中标价与控制价的比率作为结算依据。

3）当实际施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。

4）发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受，并按现场签证执行。

5）关于法律、法规、规章或各级政府在施工期间出台的有关政策导致工程规费、税金发生变化的，应按照有关规定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  无  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：10%。

预付款支付期限： 合同签订后15日内。

预付款扣回的方式：不扣回，抵工程款 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后7日内。

预付款担保的形式为：保函、现金、支票、汇票。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：最新规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）完成工程总量的50%，经审核确认后五日内支付已完成工程量的80%工程款(预付款在此抵扣)；甲供材费用需承包人先行支付，发包人在第一次付款时将该费用支付给承包人。

（2）竣工验收合格后支付至暂定合同总价的80%工程款。

（3）工程审计结束后发包人向承包人支付至审定价的97%，付至审定价的97%前，承包人必须开具全额发票，否则，发包人有权延期付款且不承担违约责任，余款即审定价的3%作为质量保证金，质保期为2年（验收合格交付日算起），在质保期满后30天内（无息）退还。

（3）付款日期以发包人通知银行付款日期为准，在每次付款前，承包人须提供合法的相应金额的增值税专用发票，否则，发包人有权延期付款且不承担违约责任。

（4）本合同国家规定的各种税费，已包含在本合同造价内款项。承包人每次收取发包人支付的货款前须提供与本合同价款相符的有效税票，否则发包人有权拒绝支付对应款项。

（5）每次支付的工程款中不包含变更及签证，变更、签证部分在最终审计结束后随最终审定价一同支付。

（6）根据本合同规定，承包人应当支付费用、质保金、违约金、承担赔偿责任，发包人有权从上述付款中直接扣除相应金额。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方另行协商。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人指定第三方检测机构对本项目进行检测、验收，费用由承包人支付，如有不合格之处，承包人负责返工合格为止，并承担相关费用及责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方另行协商。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：双方另行协商。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

结算方式：经双方约定，工程竣工验收合格后，承包方应及时报送决算资料，并接受审计单位审计，审计以承包人的送审价为基数，如经审计审减额在5%以内的由发包人承担审计费用；若审减额超过5%，则由承包人承担审减额超过5%部分的审计费用，在支付工程款时由发包人直接扣除并支付给审计单位。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：审计结算价的3%作为质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）%的工程款；

（3）其他方式：审计结算价的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：。

关于质量保证金的补充约定：发包人在缺陷责任期满后14天内，将剩余保修金无息返还承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见质量保修合同。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

缺陷责任期为工程竣工验收合格后2年。在缺陷责任期内承包人接通知后5天内派人上门维修，直至修复。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  ／  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  ／  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  ／  。

（7）其他：  ／  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按合同相关条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人原因引起的工期延误，承包人按合同价的千分之一/天支付违约金。逾期超过20天，发包人有权单方面解除本合同，由此造成的所有损失由承包人承担。发包人原因引起的总工期延误，工期顺延。

承包人必须服从发包人及总承包单位的施工进度安排，满足同时施工或穿插施工的承包人施工作业进度要求，及时提供作业面。

承包人工程质量达不到合同约定的质量标准的，应返工重做，以达到合同约定的质量标准，其返工费自负。在返工期限内仍不能达到合同约定质量标准的，视为承包人不能履行合同，发包人有权解除合同，承包人除应返还已收工程款外，还应按合同总价的20%对发包人支付违约金。造成发包人损失的，还应承担赔偿责任。

双方约定的承包人其他违约责任：承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，并按验收合格工程量的50%款项结算，同时发包人扣除承包人不能履行合同的违约金。。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发现承包人有以下行为之一的，发包人有权立即单方面解除本合同，且由此造成的所有损失由承包人承担；同时，发包人有权要求承包人无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待解决争议的法院裁定或判决或双方协商一致后，如有剩余，在裁判文书生效或双方协商一致的文件生效后7个工作日内支付。（1）工程质量、进度、安全与合同有较大差距的；（2）发现或发生建造师（项目负责人）擅自更换的；（3）出现擅自转包、分包现象的；（4）在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标的；（5）建造师（项目负责人）不参加工程例会三次以上的；（6）不服从发包人或监理管理的；（7）承包人进场后，发包人若发现项目部主要人员和主要机械设备不能满足本工程需要的，发包人有权终止合同，由此产生的后果由承包人负责；（8）停工或拖延施工进度或影响施工质量；（9）无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款或者给予某种补偿的;（10）其它类似影响发包人权益或工程正常进行的情况。

特别说明：本合同履行过程中，因承包人违约导致发包人提前解除（终止）合同的，发包人有权参照前述“承包人应履行的其它义务”中相关因延误工期终止合同的约定处理，追究承包人的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  ／  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ／  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保并承担费用；承包人不投保的，由承包人承担全部责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人负责投保所需的所有人身和财产保险，费用由承包人承担；承包人不投保的，由承包人承担全部责任。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人投保并承担费用；承包人不投保的，由承包人承担全部责任。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。

补充条款：

1、承包人需按所参选品牌供货。如遇品牌停产等不可抗力因素，需经发包人允许方可更换。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏苏舜汽车电子商务有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单及施工图纸所示全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3.装修工程为 2  年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7.其他项目保修期限约定如下：/ 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程通过竣工验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）承包人在竣工交付后落实专人负责向发包人办理交付手续，在保修期内承包人明确专人服务。承包人在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知发包人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人，发包人可按4.1条款的约定执行。

（2）如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿，费用从质保金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

地  址：                                          地  址：

法定代表人（签字）：                               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                               委托代理人（签字）：

电  话：                                          电  话：

传  真：                                          传  真：

开户银行：                                        开户银行：

账  号：                                          账  号：

邮政编码：                                        邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

第四章 投标文件格式

（封      面）

__________________________________工程

投 标 文 件

商务标

投标人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

格式1：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别：  年龄： 职务：

系的法定代表人。为签署   苏舜北汽4S店项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人(盖章)：

日期：    年   月   日

格式2：

授权委托书

致：

本授权委托书声明：

我（姓名），系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托(姓名)     为我公司授权代理人，以本公司的名义参加  苏舜北汽4S店项目的招投标活动。

授权代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。该被授权人在宁办理相关事宜无转委权。

授权代理人：         性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

特此委托。

投    标    人（公章）：

法人代表（签字或印章）：

授权代理人（签字或印章）：

日  期 ：   年  月  日

格式4：

投标报价表

（根据招标人提供的工程量清单填写）

格式5：商务条款与技术条款偏离表

5-1商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、商务条款内容主要是针对《招标文件》有关的包括付款条件、交货期、质保期、合同特殊条款等内容。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

3、如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

5-2技术条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

备注：

1、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离”的字样。

2、如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

格式6：

技术及实施方案

投标人针对本项目的特点，结合自身技术条件、实力编制。内容全面、针对性、可行性高。格式自拟。

格式7：辅助资料表

表7-1项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 开、竣工程日期 |  |  | 所含建筑智能化各子系统名称 |  |  | 中标价 |  | 其它情况 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-2主要施工管理人员表（项目组人员表）

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 身份证号 | 职务 | 职称 | 主要资历：参加过的专业培训情况、以往参加类似项目情况、在项目中的责任等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总部 - 项目主管 - 其他人员 … - 现场 - 项目经理 - 项目副经理 - 质量管理 - 材料管理 - 计划管理 - 安全管理 … |  |  |  |  |  |  |

格式8：

其它投标附件

开 标 一览 表

标书编号

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 项目经理 |  |
| 投标总价 |  |
| 总工期 |  |
| 备注 |  |

投标人全称（盖章）

说明：此表一式两份，请完整准确填写， 单独密封提交，以便开标时工作人员准确公布您的投标情况  。